[image: image1.jpg]


       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОКСОВСКОГО СЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРОЕКТ
ноября 2022 года

                    №                                     п. Коксовый

	О внесении изменения в постановление Администрации Коксовского сельского поселения от 20.04.2018 № 60





В целях уточнения объемов и источников финансирования, показателей, порядка, сроков реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2030 годах», создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, развития жилищного строительства и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Коксовского сельского поселения от 20.04.2018 № 60 Об утверждении муниципальной адресной программы Коксовского сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2018 – 2030 годах» изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Коксовского сельского поселения                                                             С.И. Киреев



                                                                                           Приложение

к постановлению Администрации
Коксовского сельского поселения
от .11.2022 № 

Муниципальная адресная программа Коксовского сельского поселения
«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2018 – 2030 годах»

 1. ПАСПОРТ
муниципальной адресной программы Коксовского сельского поселения
«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными 
после 1 января 2012 г., в 2018 – 2030 годах»
	Наименование Программы 
	–
	муниципальная адресная программа Коксовского сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2018 – 2030 годах» (далее – Программа)

	Основание 

для принятия Программы 
	–
	распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1743-р, постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»;

постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.11.2013г. № 2048 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»;
постановление Администрации Белокалитвинского района «Об утверждении муниципальной адресной программы Белокалитвинского района «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2018 - 2030 годах»


	Муниципальный заказчик Программы 
	–
	Администрация Коксовского сельского поселения


Основной разработчик 

	Программы 
	–
	Администрация Коксовского сельского поселения


Основная цель

	 и задачи Программы 
	–
	основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые в период 
с 1 января 2012 г. по 1 июня 2016 г. признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда

	Сроки и этапы реализации Программы 
	–
	средства, предусмотренные Программой, запланировано освоить в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2030 г.;

переселение граждан запланировано в период 
с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2030 г.:

1-й этап – 2018 – 2019 годы (срок реализации 2018 – 2019 годы);
2-й этап – 2019 – 2020 годы (срок реализации 2020 – 2021 годы);

3-й этап – 2020 – 2021 годы (срок реализации 2020 – 2021 годы);

4-й этап – 2021 – 2022 годы (срок реализации 2021 – 2022 годы);

5-й этап – 2022 – 2023 годы (срок реализации 2022 – 2023 годы); 

6-й этап – 2023 – 2024 годы (срок реализации 2023 – 2024 годы);

7-й этап – 2024 – 2025 годы (срок реализации 2024 – 2025 годы);

8-й этап – 2025 – 2026 годы (срок реализации 2025 – 2026 годы);

9-й этап – 2026 – 2027 годы (срок реализации 2026 – 2027 годы);
10-й этап – 2027 – 2028 годы (срок реализации 2027 – 2028 годы);
11-й этап – 2028 – 2029 годы (срок реализации 2028 – 2029 годы);
12-й этап – 2029 – 2030 годы (срок реализации 2029 – 2030 годы)

	Основные направления реализации Программы 
	–
	формирование муниципальной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

проведение организационных мероприятий по реализации Программы;

разработка предложений по внесению изменений в областное законодательство по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

сбор и обобщение информации о сносе расселенных многоквартирных аварийных домов

	Исполнитель Программы 
	–
	Администрация Коксовского сельского поселения

	Соисполнители Программы 
	–
	нет

	Объемы и источники финансирования Программы
	–
	общий объем финансирования Программы составляет 327 067,6 тыс. рублей, из них:

- 323 658,6 тыс. рублей – средства областного бюджета;

- 3 409,0. рублей – средства местного бюджета.

Распределение средств с разбивкой по этапам:

общий объем финансирования по этапу 2018 –
2019 годов составляет 42 475,9 тыс. рублей, в том числе:

- 39 927,4 тыс. рублей – средства областного бюджета;

- 2 548,5 тыс. рублей – средства местного бюджета;

общий объем финансирования по этапу 2019 –
2020 годов составляет 33 579,8 тыс. рублей, в том числе:

- 33 458,0 тыс. рублей – средства областного бюджета;

- 121,9 тыс. рублей – средства местного бюджета;
общий объем финансирования по этапу 2020 –
2021 составляет 15 627,7 тыс. рублей, в том числе:

- 15 280,0 тыс. рублей – средства областного бюджета;

- 347,7 тыс. рублей – средства местного бюджета;
 общий объем финансирования по этапу 2021-2022 составляет 75 518 983,5 тыс. рублей, в том числе:

- 73 620 266,6 тыс. рублей – средства областного бюджета;

- 65,9 тыс. рублей – средства местного бюджета, общий объем финансирования по этапу 2022 – 2023 составляет 159 865,2 тыс. рублей, в том числе:

- 159 540,2 тыс. рублей – средства областного бюджета;

- 325,0 тыс. рублей – средства местного бюджета;

 2023 – 2024, 2024 – 2025, 2025 - 2026, 2026 – 2027, 2027 – 2028, 2028 – 2029, 2029 - 2030  годов подлежит уточнению после принятия областного закона об областном бюджете и муниципальных правовых актов администрации Белокалитвинского района и Администрации Коксовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.


	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	–
	выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация 7,0 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда с переселением 469 жителей 
из 217 жилых помещений

	Оценка 

эффективности реализации 

Программы 
	–


	реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения Коксовского сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

	Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией 
	–
	Администрация Белокалитвинского района осуществляет общее руководство и координацию деятельности соисполнителей Программы, представляет отчеты о ходе реализации Программы в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством.


2. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

Одной из основных задач государственной жилищной политики на территории Коксовского сельского поселения, направленной на системное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и благоприятные условия их проживания, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирном аварийном жилищном фонде.

 Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Коксовского сельского поселения усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе отсутствие жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в местных бюджетах средств, необходимых для переселения граждан.

Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Результатом реализации мероприятий станет не только решение проблемы переселения граждан, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу или реконструкции.
3. Цели и задачи Программы

Программа разработана в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1743-р. 

Основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые в период с 1 января 2012 по 1 июня 2016 признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда.

Муниципальная программа содержит план действий органа местного самоуправления, порядок переселения граждан, эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, направленными на финансирование программных мероприятий, перечень многоквартирных домов и жилых помещений аварийного жилищного фонда, планируемые показатели выполнения муниципальной программы.

Перечень аварийных домов, расселяемых в период 2018 – 2030 годов – приложение № 4 к настоящей Программе.

Постановлением Администрации Белокалитвинского района ежегодно утверждается адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., подлежащих расселению в отчетный период начиная с 2018 года.

В рамках настоящей Программы подлежат отселению граждане, проживающие в многоквартирных домах общей отселяемой площадью жилых помещений 9,0 тыс. кв. метров.

4. Основные направления реализации Программы

Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:

4.1. Формирование муниципальной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; разработку предложений по внесению изменений в областное законодательство по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

4.1.1. Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости, либо, в случае их признания нуждающимися в жилых помещениях, им может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма с учетом нормы предоставления. Способ отселения определяется собственником аварийного жилого помещения;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

4.1.2. Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда предоставляется по договору социального найма по норме предоставления, установленной органами местного самоуправления. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

4.1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение жилых помещений, в том числе:

в индивидуальных домах;

в многоквартирных домах;

в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключения экспертизы проекта дома;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.1.4. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.2. Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующие меры:

4.2.1. Оказание консультативной поддержки органам местного самоуправления по вопросам реализации Программы и разработки муниципальных программ, проведение выборочных проверок целевого использования средств, предусмотренных Программой.

4.2.2. Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайтах органов исполнительной власти Ростовской области, органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3. Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

4.4. Принятие муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.
5. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств областного и местных бюджетов. 

Объемы и направления расходования средств местных бюджетов на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Взаимоотношения Администрации Коксовского сельского поселения с Администрацией Белокалитвинского района регулируются соглашениями, заключаемыми с администрациями муниципальных образований.

Финансирование Программы осуществляется в размере 
327 067,6 тыс. рублей, из них:

323 658,6 тыс. рублей – средства областного бюджета;

3 409,0 тыс. рублей – средства местного бюджета.

6. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан за счет средств   областного и местных бюджетов определяется исходя из общей площади аварийного жилищного фонда и предельной стоимости переселения на один кв. метр общей площади предоставляемого жилого помещения. Объемы 
и источники финансирования Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

При определении объема финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного и местных бюджетов применена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, рассчитанная с учетом индекса-дефлятора по виду экономической деятельности «строительство», одобренного Правительством Российской Федерации, и подлежит корректировке в соответствии с приказом государственного заказчика Программы на соответствующий период (квартал) реализации мероприятий.

Приобретение соисполнителями Программы жилых помещений для их предоставления собственникам по договорам мены взамен изымаемых, а также выплата им возмещения за изымаемое аварийное помещение производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах возмещения за  изымаемые жилые помещения, определяемого на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность, или на основании соглашения с собственником жилых помещений в пределах возмещения за изымаемые жилые помещения.

Средства на строительство жилых помещений расходуются соисполнителями Программы в пределах цен, определенных исходя из проектно-сметной документации, а также с учетом средней рыночной стоимости 
одного кв. метра общей площади жилых помещений, определенной приказом Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством на соответствующий период реализации.

Соисполнители Программы вправе направлять на реализацию мероприятий Программы дополнительные средства из местных бюджетов и внебюджетные источники.

Соисполнители Программы осуществляют переселение граждан в пределах общего объема средств, предусмотренных им в соответствии с Программой, с соблюдением планируемых показателей выполнения Программы. Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения Коксовского сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Конечными результатами реализации Программы будут являться:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация 0,9 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда.

Результатом реализации мероприятий Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда. 

8. Управление Программой и система

организации контроля за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством.

Администрация Белокалитвинского района информирует Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о ходе реализации Программы.

Администрация Коксовского сельского поселения направляет в Администрацию Белокалитвинского района отчеты о ходе реализации настоящей Программы.
Заведующий сектором по общим

 и земельно-имущественным вопросам



С.Н. Запорожцева
Приложение № 1

к муниципальной адресной программе Коксовского сельского поселения «Переселение граждан 
из многоквартирных домов, признанных аварийными 
после 1 января 2012 г., 
в 2018 – 2030 годах»
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ*
финансирования муниципальной адресной программы Коксовского сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2018 – 2030 годах»
	№ п/п
	Наименование 
муниципального обра​зования
	Объем аварий​ного жи​лищного фонда

(тыс. кв. м)
	Объем финансирования

(тыс. рублей)
	В том числе

	
	
	
	
	средства област​ного бюджета

(тыс. рублей)
	средства местного бюджета
(тыс. рублей)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Этап 2018 – 2019 годов
	0,9
	42 475,9
	39 924,7
	2 548,5

	2
	Этап 2019 – 2020 годов
	0,7
	33 579,8
	33 458,0
	121,9

	3
	Этап 2020 – 2021 годов
	0,3
	15 627,7
	15 280,0
	347,7

	4
	Этап 2021 – 2022 годов
	2,8
	75 519.0
	73 620,3
	65 ,9

	5
	Этап 2022 – 2023 годов
	4,3
	159 865,2
	159 540,2
	325,0

	6
	Этап 2023 – 2024 годов
	-
	-
	-
	-

	7
	Этап 2024 – 2025 годов
	-
	-
	-
	-

	8
	Этап 2025 – 2026 годов
	-
	-
	-
	-

	9
	Этап 2026 – 2027 годов
	-
	-
	-
	-

	10
	Этап 2027 – 2028 годов
	-
	-
	-
	-

	11
	Этап 2028 – 2029 годов
	-
	-
	-
	-

	12
	Этап 2029 – 2030 годов
	-
	-
	-
	-

	         Итого по Программе
	9,0
	327 067,6
	323 658,6
	3 409,0


* Подлежит уточнению после принятия областного закона об областном бюджете и муниципальных правовых актов администрации Белокалитвинского района и администрации Коксовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».
Приложение № 3

к муниципальной адресной программе Коксовского сельского поселения «Переселение граждан 
из многоквартирных домов, признанных аварийными 
после 1 января 2012 г., 
в 2018 – 2030 годах»
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения муниципальной адресной программы Коксовского сельского поселения «Переселение граждан 
из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2018 – 2030 годах»
	№ п/п
	Наименование показателей
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1 
	Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (тыс. кв. метров)
	1,7
	0,64
	3,48
	2
	2
	3
	3
	3
	5
	5
	6,26
	4
	39,08

	2 
	Количество семей, переселенных 
из многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (семей)
	43
	13
	65
	48
	42
	71
	55
	73
	98
	95
	108
	115
	826

	3 
	Количество граждан, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (человек)
	108
	45
	124
	123
	129
	149
	143
	168
	141
	156
	158
	275
	1719

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 4                                             к муниципальной адресной программе Коксовского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Коксовского сельского поселения в 2018 – 2030 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов Коксовского сельского поселения, признанных аварийными и подлежащими отселению за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и (или) местного бюджетов

	№
	Наименование направления расходования средств, включенного в государственную программу Ростовской области
	Количество граждан, подлежащих отселению, человек
	Количество семей, подлежащих расселению, 

семей
	Мощность (площадь, подлежащая отселению),   кв. м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	Источники финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

рублей

	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
	доля софинансирования к средствам Фонда

	
	
	
	
	
	
	
	средства областного бюджета
	средства местного бюджета

	
	Этап 2018-2019г.
	
	
	
	
	
	
	

	1
	п. Коксовый, ул. Чернышевского, д.1
	2
	1
	37,3
	1 612 800,00
	1 516 030,00
	
	96768,00

	2
	п. Коксовый, ул. Дзержинского, д.3
	3
	2
	112,9
	4 335 360,00
	4 075 238,40
	
	260 121,60

	3
	п. Коксовый, ул. К.Балочная, д. 6
	18
	8
	323,5
	15 649 620,00
	14 710 642,8
	
	938 977,2

	4
	п. Коксовый, ул. Тургенева, д. 22
	17
	10
	379,2
	17 045 760,00
	16 023 014,00
	
	1 022 745,60

	5
	п. Русичи, ул.                     Гагарина,  д. 16
	2
	2
	99,8
	3 832 320,00
	3 602 380,80
	
	229 939,20

	
	ИТОГО:
	42
	23
	952,7
	42 475 860,00
	39 927 308,40
	
	2 548 551,6

	
	Этап 2019-2020г.
	
	
	
	
	
	
	

	1
	п. Коксовый, ул.                Степная, д.1
	11
	7
	332,6
	13 270 740,00
	13 005 325,20
	249 489,87
	15.924,93

	2
	п. Разъезд Васильевский, ул. Вокзальная, д. 8
	11
	3
	136,0
	8 131 620,00
	7 968 987,60
	152 874,45
	9 757,95

	3
	п. Коксовый, ул. Октябрьская, д.26
	4
	2
	89,0
	3 551 100,00
	3 480 078,00
	66 760,67
	4 261,33

	4
	п. Коксовый, ул.               Шахтная, д.4
	11
	2
	96,4
	8 626 380,00
	7 094 301,32
	1 440 153,95
	91 924,73

	
	ИТОГО:
	37
	14
	654,1
	33 579 840,00
	31 548 692,12
	1 909 278,94
	121 868,94

	
	Этап 2020-2021г.
	
	
	
	
	
	
	

	1
	п. Коксовый, ул.                     Дзержинского,  д. 10
	4
	2
	90,0
	3 432 453,16
	3 363 804,10
	65 079,30
	3 569,76

	2
	п. Коксовый, ул. Дзержинского,  д. 26
	9
	2
	65,5
	5 308 342,56
	2 628 190,30
	2 540 784,32
	139 367,94

	3
	п. Русичи, ул.                 Новая, д.13
	6
	2
	48,9
	3 940 593,84
	2 948 805,60
	940 215,24
	51 573,00

	
	ИТОГО:
	19
	6
	204,4
	12 681 389,56
	8 940 800,00
	3 546 078,86
	194 510,70

	
	Этап 2021-2022г.
	
	
	
	
	
	
	

	1
	п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 28
	6
	4
	145,40
	4 227 583,20
	4 143 031,54
	80 154,96
	4 396,70

	2
	п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 9
	3
	3
	132,10
	1 653 400,00
	1 620 332,00
	31 348,46
	1 719,54

	3
	п. Коксовый, ул. Московская, д. 23
	3
	2
	70,00
	2 405 818,86
	2 357 702,49
	45 614,31
	2 502,06

	4
	п. Коксовый, ул. Тургенева, д. 11
	4
	3
	90,80
	1 440 500,00
	1 411 690,00
	27 311,87
	1 498,13

	5
	п. Русичи, ул. Новая, д. 2
	9
	3
	137,20
	3 453 500,00
	3 384 430,00
	65 478,35
	3 591,65

	6
	п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 7
	9
	3
	144,90
	4 675 148,63
	4 581 645,66
	88 640,81
	4 862,16

	7
	п. Коксовый, ул. Мира, д. 16
	4
	1
	64,90
	4 632 366,36
	4 539 719,04
	87 829,64
	4 817,68

	8
	п. Коксовый, ул. Московская, д. 1
	18
	9
	345,10
	11 799 838,88
	11 563 842,12
	223 724,88
	12 271,88

	9
	п. Коксовый, ул. Разина, д. 11
	3
	2
	88,90
	2 240 600,00
	2 195 788,00
	42 481,77
	2 330,23

	10
	п. Русичи, ул. Новая, д. 10
	5
	2
	119,90
	3 012 700,00
	2 952 446,00
	57 120,78
	3 133,22

	11
	п. Русичи, ул. Урицкого, д. 10
	2
	2
	61,20
	2 165 502,80
	2 122 192,75
	41 057,92
	2 252,13

	12
	п. Русичи, ул. Урицкого, д. 12
	7
	3
	125,60
	771 100,00
	755 678,00
	14 620,05
	801,95

	13
	п. Русичи, ул. Чернышевского, д. 7
	1
	1
	46,70
	1 172 700,00
	1 149 246,00
	22 234,39
	1 219,61

	14
	п. Коксовый, ул. Московская, д. 24
	24
	8
	326,90
	10 095 588,41
	9 893 676,66
	191 412,31
	10 499,44

	15
	п. Русичи, ул. Чернышевского, д. 3
	6
	4
	152,90
	5 158 604,72
	5 055 432,63
	97 807,12
	5 364,97

	16
	п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 6
	3
	1
	56,60
	2 266 590,29
	2 221 258,49
	42 974,55
	2 357,25

	17
	п. Русичи, ул. Шахтная, д. 4
	2
	2
	49,30
	2 211 893,11
	2 167 655,25
	41 937,48
	2 300,38

	ИТОГО:
	109
	53
	2158,40
	63 383 435,26
	62 115 766,63
	1 201 749,65
	65 918,98

	
	Этап 2022-2023г.
	
	
	
	
	
	
	

	1
	п. Коксовый, ул. Дзержинского, д.5
	2
	2
	124,5
	4 746 500,00
	4 651 570,00
	89 993,63
	4 936,37

	2
	п. Коксовый, ул. Дзержинского, д.8
	7
	2
	113,8
	4 384 400,00
	4 296 712,00
	83 128,22
	4 559,78

	4
	п. Коксовый, ул. К.Маркса, д. 14
	10
	4
	190,8
	7 291 400,00
	7 145 572,00
	138 244,92
	7 583,08

	5
	п. Коксовый, ул. К.Маркса, д. 17
	4
	3
	111
	1 255 000,00
	1 229 900,00
	23 794,80
	1 305,20

	6
	п. Коксовый, ул. К.Маркса, д. 3
	14
	7
	357,7
	9 863 900,00
	9 666 622,00
	187 019,53
	10 258,47

	7
	п. Коксовый, ул. Коммунистическая, д.17
	15
	4
	149,7
	5 784 900,00
	5 669 202,00
	109 681,69
	6 016,31

	8
	п. Коксовый, ул. Коммунистическая, д.4
	10
	8
	232,5
	7 146 494,00
	7 003 564,13
	135 497,50
	7 432,37

	9
	п. Коксовый, ул. Котовского, д.13
	4
	4
	156,5
	4 727 751,00
	4 633 195,98
	89 638,15
	4 916,87

	10
	п. Коксовый, ул. Котовского, д. 8
	7
	4
	91
	4 510 338,00
	4 420 131,24
	85 516,00
	4 690,76

	11
	п. Коксовый, ул. Лермонтова, д.14
	6
	3
	113,9
	4 364 000,00
	4 276 720,00
	82 741,43
	4 538,57

	12
	п. Коксовый, ул. Отечественная, д.2
	28
	9
	461,5
	27 004 485,00
	26 464 395,30
	512 005,00
	28 084,70

	13
	п. Коксовый, ул. Социалистическая, д.7
	24
	12
	433,4
	16 660 700,00
	16 327 486,00
	315 886,82
	17 327,18

	14
	п. Коксовый, ул. Стаханова, д.5
	3
	2
	113,8
	4 389 300,00
	4 301 514,00
	83 221,12
	4 564,88

	15
	п. Коксовый, ул. Стаханова, д.7
	3
	2
	117,9
	4 497 000,00
	4 407 060,00
	85 263,11
	4 676,89

	16
	п. Коксовый, ул. Стаханова, д.8
	3
	2
	124,9
	4 809 300,00
	4 713 114,00
	91 184,32
	5 001,68

	17
	п. Коксовый, ул. Тургенева, д.26
	25
	14
	574
	19 016 664,70
	18 636 331,41
	360 555,91
	19 777,38

	18
	п. Русичи, ул. Новая, д.3
	5
	3
	109,5
	4 210 200,00
	4 125 996,00
	79 825,38
	4 378,62

	19
	п. Русичи, ул. Урицкого, д.3
	4
	3
	109,5
	4 194 500,00
	4 110 610,00
	79 527,71
	4 362,29

	20
	п. Русичи, ул. Урицкого, д. 4
	3
	2
	113,1
	4 314 000,00
	4 227 720,00
	81 793,43
	4 486,57

	21
	п. Русичи, ул. Шахтная, д.2
	6
	2
	136,9
	6 174 909,70
	6 051 411,51
	117 076,27
	6 421,92

	22
	п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 9
	1
	1
	66,6
	2 597 400,00
	675 704,00
	1 821 767,80
	99 928,20

	23
	п. Коксовый, ул. Тургенева, д. 11
	2
	1
	34,3
	1 014 000,00
	993 720,00
	19 225,44
	1 054,56

	24
	п. Русичи, ул. Новая, д. 10
	4
	1
	62,7
	3 195 257,60
	3 131 272,43
	60 637,48
	3 347,69

	25
	п. Русичи, ул. Урицкого, д. 12
	4
	2
	95,2
	3 712 800,00
	2 456 076,00
	1 191 374,34
	65 349,66

	ИТОГО:
	203
	100
	4259,5
	159 865 200,00
	153 615 600,00
	5 924 600,00
	325 000,00


Перечень многоквартирных домов Коксовского сельского поселения
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 2017 году либо признанных грозящими обрушением, в рамках Государственной программы за счет средств областного и (или) местного бюджетов

	N
	Наименование направления расходования средств, включенного в государственную программу Ростовской области
(адрес дома)
	Количество граждан, подлежащих отселению, человек
	Количество семей, подлежащих расселению, 

семей
	Мощность (площадь, подлежащая отселению), кв. м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	Объем финансового обеспечения,

рублей

	
	
	
	
	
	Всего
	справочно:

	
	
	
	
	
	
	средства областного бюджета
	объем софинансирования

(в процентах)

	
	Этап 2020-2021г.
	
	
	
	
	
	

	1
	п. Коксовый, ул. Горноспасательная, д. 11
	11
	3
	116,7
	2 946 300,00
	2 793 092,40
	94,8

	
	ИТОГО
	11
	3
	116,7
	2 946 300,00
	2 793 092,40
	94,8

	
	Этап 2021-2022г.
	
	
	
	
	
	

	1
	п. Коксовый, ул. Чкалова, д. 9
	14
	5
	169,7
	6 064 448,52
	5 749 097,20
	94,8

	2
	п. Русичи, ул. Урицкого, д.6
	3
	2
	111,4
	2 803 100,00
	2 657 338,80
	94,8

	3
	п. Русичи, ул. Урицкого, д.8
	2
	2
	113,8
	1 678 400,00
	1 591 123,20
	94,8

	ИТОГО:
	19
	9
	394,9
	10 545 948,52
	9 997 559,20
	94,8


Перечень многоквартирных домов Белокалитвинского района
Ростовской области, признанных аварийными и подлежащими отселению за счет средств областного и (или) местного бюджетов
	N
	Наименование направления расходования средств, включенного в государственную программу Ростовской области
(адрес дома)
	Количество граждан, подлежащих отселению, человек
	Количество семей, подлежащих расселению, 

семей
	Мощность (площадь, подлежащая отселению), кв. м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	Объем финансового обеспечения,

рублей

	
	
	
	
	
	Всего
	справочно:

	
	
	
	
	
	
	средства областного бюджета
	объем софинансирования

(в процентах)

	
	Этап 2021-2022г
	
	
	
	
	
	

	1
	п. Русичи, ул. Первомайская, д.3
	3
	2
	62,8
	1 589 600,00
	1 506 940,80
	94,8

	ИТОГО:
	3
	2
	62,8
	1 589 600,00
	1 506 940,80
	94,8



