РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОКСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2025 				№ 149				п. Коксовый

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Благоустройство территории Коксовского сельского поселения» за 9 месяцев  2025 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 16.03.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коксовского сельского поселения», Администрация Коксовского сельского поселения постановляет:

1.	Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Коксовского сельского поселения «Благоустройство территории Коксовского сельского поселения» по состоянию на 01.10.2025 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Ю.И. Какичева.

| Глава Администрации Коксовского сельского поселения | С.И. Киреев |  |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям |  | Л.П. Дикая |

Приложение № 1                       к постановлению Администрации Коксовского сельского поселения

от 01.11.2025 № 149

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения

«Благоустройство территории Коксовского сельского поселения» отчетный период 01.10.2025

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 Муниципальная программа «Благоустройство территории Коксовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на уличное (наружное) освещение территории | Ю.И. Какичев | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3 071,3 | 1 558,4 |  |
| 2.1 | Мероприятия по содержанию зеленых насаждений | Ю.И. Какичев |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 40,0 | 39,6 |  |
| 2.2 | Благоустройство (содержание) мест захоронения | Ю.И. Какичев |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 106,1 | 106,1 |  |
| 2.3 | Реализация прочих мероприятий | Ю.И. Какичев |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 877,0 | 610,5 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4 094,4 | 2 314,6 |  |

Заведующий сектором  по общим вопросам                                                                                            Л.С. Гробовая