РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОКСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2025					 № 155 				п. Коксовый

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Коксовского сельского поселения» за 9 месяцев 2025 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 16.03.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коксовского сельского поселения», Администрация Коксовского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Коксовского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Коксовского сельского поселения» по состоянию на 01.10.2025 согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Ю.И. Какичева.

| Глава Администрации Коксовского сельского поселения | С.И. Киреев |
| --- | --- |
| Верно Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | Л.П. Дикая |

Приложение № 1                  к постановлению Администрации Коксовского сельского поселения

от 01.11.2025 № 155

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Коксовского сельского поселения» отчетный период 01.10.2025

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 Муниципальная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Ю.И. Какичев | обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 400,0 | 0,0 |  |
| 2 | Мероприятия по сносу отселенных многоквартирных домов | Ю.И. Какичев | обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 301,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 701,0 | 0,0 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заведующий сектором по общим вопросам                                                                              Л.С. Гробовая