РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОКСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16.10.2026 				№ 06				п. Коксовый

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Благоустройство территории Коксовского сельского поселения» за 9 месяцев  2026 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 16.03.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коксовского сельского поселения», Администрация Коксовского сельского поселения постановляет:

1.	Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Коксовского сельского поселения «Благоустройство территории Коксовского сельского поселения» по состоянию на 01.10.2026 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Ю.И. Какичева.

| Глава Коксовского сельского поселения | С.И. Киреев |  |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям |  | Л.П. Дикая |

Приложение №1

к постановлению Администрации

Коксовского сельского поселения

от 16.10.2026 № 06

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Благоустройство территории Коксовского сельского поселения» за 9 месяцев 2026 года

Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Благоустройство территории Коксовского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 30.11.2018 № 182.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 3 432,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 432,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2026 года составило 2 801,7 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 81,0.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

### комплекс процессных мероприятий – «Основные направления благоустройства территории»;

комплекс процессных мероприятий – «Санитарное состояние территории».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Основные направления благоустройства территории» в 2026 году предусмотрено 3 432,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 432,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2026 года составило 2 801,7 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 81,0.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Основные направления благоустройства территории» в 2026 году предусмотрено 6 мероприятий (результат), выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Санитарное состояние территории» в 2026 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2026 года составило 0,0 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 0,0.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам первого полугодия 2026 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогноз-ное значение на конец текущего года | Информа-ционная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Коксовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество благоуст- роенных общественных террито рий | ФП в НП |  | возрастание | единицы | - | - | - | - Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р; | 0 | 0 | - | - |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Благоустройство территории Коксовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 3 432,0 | 3 432,0 | 3 432,0 | 2 801,7 | 2 801,7 | 81,0 |  |
| районный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100 |  |
| местный бюджет | 3 132,0 | 3 132,0 | 3 132,0 | 2 501,7 | 2 501,7 | 79,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Основные направления благоустройства территории», в том числе: | 3 432,0 | 3 432,0 | 3 432,0 | 2 801,7 | 2 801,7 | 81,0 |  |
| районный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100 |  |
| местный бюджет | 3 132,0 | 3 132,0 | 3 132,0 | 2 501,7 | 2 501,7 | 79,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Санитарное состояние территории», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Заведующий сектором по общим вопросам                                                                                            Л.С. Гробовая