
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ КОКСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16.10.2026 				№ 06				п. Коксовый

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Благоустройство территории Коксовского сельского поселения» за 9 месяцев  2026 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 16.03.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коксовского сельского поселения», Администрация Коксовского сельского поселения постановляет:

1.	Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Коксовского сельского поселения «Благоустройство территории Коксовского сельского поселения» по состоянию на 01.10.2026 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Ю.И. Какичева.





	Глава Коксовского сельского поселения
	
С.И. Киреев

	

Верно   
Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям
	



Л.П. Дикая






   Приложение №1
к постановлению Администрации
     			        Коксовского сельского поселения 
[bookmark: _GoBack]     от 16.10.2026 № 06

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Благоустройство территории Коксовского сельского поселения» за 9 месяцев 2026 года

Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Благоустройство территории Коксовского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 30.11.2018 № 182. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 3 432,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 432,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2026 года составило 2 801,7 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 81,0.
     Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы: 
комплекс процессных мероприятий – «Основные направления благоустройства территории»;
комплекс процессных мероприятий – «Санитарное состояние территории».
В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Основные направления благоустройства территории» в 2026 году предусмотрено 3 432,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 432,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2026 года составило 2 801,7 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 81,0.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Основные направления благоустройства территории» в 2026 году предусмотрено 6 мероприятий (результат), выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Санитарное состояние территории» в 2026 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2026 года составило 0,0 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 0,0.
В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам первого полугодия 2026 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогноз-ное значение на конец текущего года
	Информа-ционная система
	Комментарий




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории  Коксовского сельского поселения»


	1
	
	Количество
благоуст-
роенных
общественных
террито
рий
	ФП в НП
	возрастание
	единицы
	-
	-
	-
	- Указ Президента
Российской Федерации
от 04.02.2021 № 68
«Об оценке эффективности
деятельности высших
должностных лиц субъектов
Российской Федерации
и деятельности исполнительных
органов субъектов Российской
Федерации»,
распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 01.10.2021 № 2765-р;

	0
	0

	-
	-



















Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Благоустройство территории Коксовского сельского поселения» (всего), в том числе:
	3 432,0
	3 432,0
	3 432,0
	2 801,7
	2 801,7
	81,0
	

	районный бюджет
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	100
	

	местный бюджет

	3 132,0
	3 132,0
	3 132,0
	2 501,7
	2 501,7
	79,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Основные направления благоустройства территории», в том числе: 
	3 432,0
	3 432,0
	3 432,0
	2 801,7
	2 801,7
	81,0
	

	районный бюджет 
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	100
	

	местный бюджет
	3 132,0
	3 132,0
	3 132,0
	2 501,7
	2 501,7
	79,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Санитарное состояние территории», в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	районный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	





Заведующий сектором по общим вопросам                                                                                            Л.С. Гробовая
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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КОКСОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   АДМИНИСТРАЦИЯ  КОКСОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      ПОСТАНОВЛЕНИЕ     О т     16. 10 . 202 6           №  06         п.  Коксовый     Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых  программных мероприятий муниципальной программы  Коксовского   сельского поселения «Благоустройство территории  Коксовского   сельского  поселения»   за  9 месяцев     202 6   года     В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,   постановлением   Администрации  Коксовского   сельского поселения от  1 6.03.2018 № 41   «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ  Коксовского   сельского поселения» ,  Администрация  Коксовского   сельского поселения  постановляет :     1.   Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных  мероприятий по муниципальной программе  Коксовского   сельского поселения  «Благоустройство территории  Коксовского   сельского поселения» по состоянию на  01. 10 .202 6   согласно приложению № 1 к нас тоящему постановлению.   2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента официального  опубликования.   3.   Контроль за исполнением постан овления возложить на заведующего  сектора   муниципал ьного хозяйства   Ю.И. Какичева .            

Г лав а   Коксовского   сельского  поселения    С.И. Киреев  

    Верно      Заведующий сектором по общим вопросам,  земельным и имущественным отношениям          Л.П. Дикая  

     

