РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОКСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2026 					№ 12 				п. Коксовый

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 9 месяцев 2026 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 16.03.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коксовского сельского поселения», Администрация Коксовского сельского поселения постановляет:

1.	Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Коксовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по состоянию на 01.10.2026 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Т.А. Плешкову.

| Глава Коксовского сельского поселения | С.И. Киреев |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению Администрации

Коксовского сельского поселения

от 16.10.2026 № 12

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2026 года

Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 30.11.2018 № 179. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 30,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30,0. Фактическое освоение средств за 9 месяцев составило 30,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного сводной бюджетной  росписью объема.

Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности организаций с участием муниципальных образований»

Комплекс процессных мероприятий «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене»

Комплекс процессных мероприятий «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов»

Комплекс процессных мероприятий «Реализация комплекса ресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/ утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения»

Комплекс процессных мероприятий «Информационная поддержка политики энергосбережения».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя. Достижение показателя запланировано в 1 полугодии  2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности организаций с участием муниципальных образований» в 2026 году предусмотрено 30,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30,0. Фактическое освоение средств за 9 месяцев составило 30,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного сводной бюджетной  росписью объема.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» в 2026 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –0,0. Фактическое освоение средств за 9 месяцев составило 0,0 тыс. рублей или 0 % от предусмотренного сводной бюджетной  росписью объема.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов» в 2026 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –0,0. Фактическое освоение средств за 9 месяцев составило 0,0 тыс. рублей или 0 % от предусмотренного сводной бюджетной  росписью объема.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация комплекса ресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/ утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения» в 2026 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –0,0. Фактическое освоение средств за 9 месяцев составило 0,0 тыс. рублей или 0 % от предусмотренного сводной бюджетной  росписью объема.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Информационная поддержка политики энергосбережения» в 2026 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –0,0. Фактическое освоение средств за 9 месяцев составило 0,0 тыс. рублей или 0 % от предусмотренного сводной бюджетной  росписью объема.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2026 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек  и достижения значений показателей.

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зате-ля | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. Цель муниципальной программы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов местного самоуправления и в муниципальных бюджетных учреждениях». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВт∙ч | МП | убывание | процент | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Коксовского сельского поселения , % | МП | убывание | процент | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Коксовского сельского поселения , % | МП | возрастание | процент | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель муниципальной программы «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Коксовского сельского поселения, % | МП | возрастание | % | - | - | - | - | 0 | 0 | Информационная система отсутствует |  |
| 2.2 | динамика изменения (сокращения) фактического объема потерь воды при ее передаче, %* | МП | возрастание | километров | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности организаций с участием муниципальных образований», в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| районный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация комплекса ресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/ утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Заведующий сектором по общим вопросам                                                                                            Л.С. Гробовая