
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ КОКСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2026 					№ 17				п. Коксовый

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» 
за 9 месяцев 2026 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 16.03.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коксовского сельского поселения», Администрация Коксовского сельского поселения постановляет:

1.	Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Коксовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по состоянию на 01.10.2026 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Ю.И. Какичева.


	
Глава Коксовского сельского поселения
	
С.И. Киреев

	

Верно   
Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям
	



Л.П. Дикая








   Приложение №1
к постановлению Администрации
     			        Коксовского сельского поселения 
[bookmark: _GoBack]     от 16.10.2026 № 17

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2026 года

Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 30.11.2018 № 178. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 2 361,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 361,0. Фактическое освоение средств за 9 месяцев составило 1 565,0 тыс. рублей или 55 % от предусмотренного сводной бюджетной  росписью объема.
Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» в 2026 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0. Фактическое освоение средств за 9 месяцев составило 0,0 тыс. рублей или 0 % от предусмотренного сводной бюджетной  росписью объема.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2026 году предусмотрено 2 361,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 361,0. Фактическое освоение средств за 9 месяцев составило 1 565,0 тыс. рублей или 74 % от предусмотренного сводной бюджетной  росписью объема.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2026 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0. Фактическое освоение средств за 9 месяцев составило 0,0 тыс. рублей или 0 % от предусмотренного сводной бюджетной  росписью объема.
В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2026 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек  и достижения значений показателей.




Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уро-вень пока-зате-ля 
	Признак возраста-ния/убы-вания
	Единица измере-ния
(по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода

	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Коксовского сельского поселения »

	1.1.
	Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ОМСУ
	убывание
	процентов
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	Информационная система отсутствует
	



Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе:
	2 361,0
	2 361,0
	2 361,0
	1 565,0
	1 565,0
	66
	

	районный бюджет
	2 361,0
	2 361,0
	2 361,0
	1 565,0
	1 565,0
	66
	

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения», в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	районный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в том числе: 
	2 361,0
	2 361,0
	2 361,0
	1 565,0
	1 565,0
	66
	

	местный бюджет 
	2 361,0
	2 361,0
	2 361,0
	1 565,0
	1 565,0
	66
	

	районный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	районный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	




Заведующий сектором по общим вопросам                                                                                            Л.С. Гробовая
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    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КОКСОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   АДМИНИСТРАЦИЯ  КОКСОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      ПОСТАНОВЛЕНИЕ     16. 10 .2026           №  1 7         п.  Коксовый     Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых  программных мероприятий муниципальной программы  Коксовского   сельского поселения « Развитие транспортной системы »     за  9 месяцев   202 6   года     В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,   постановлением Администрации  Коксовского   сельс ко го поселения от  16.03.2018 № 41   «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ  Коксовского   сельского поселения» ,  Администрация  Коксовского   сельского поселения  постановляет :     1.   Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных  мероприятий по муниципальной программе  Коксовского   сельского поселения  « Развитие транспортной системы »   по состоянию на 01. 10 .202 6   согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению.   2.   Настоящее постановление вступает в  силу с момента официального  опубликования.   3.   Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего  сектором муниципал ьного хозяйства  Ю.И. Какичева .      

  Г лав а   Коксовского   сельского поселения    С.И. Киреев  

    Верно      Заведующий сектором по общим вопросам,  земельным и имущественным отношениям          Л.П. Дикая  

           

